## Slide 1: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب
يونيو 2020

## Slide 2: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
الرسالة الملكية إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمرمراكش الدولي للعدالة أكتوبر 2019
ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة [...]، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي...

## Slide 3: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
أولا التشخيص
ثانيا المقاربة
ثالثا 5 مرجعيات
رابعا 3 أهداف
خامسا 4 مجالات
سادسا 6 برامج
سابعا 22 مشروعا
ثامنا 8 دعائم
تاسعا آليات الحكامة
عاشرا حقيبة المشاريع

## Slide 4: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
هذا المخطط التوجيهي ليس فقط تخطيطا استراتيجيا أو وثيقة مرجعية، بل هو أداة للقيادة وملاءمة سيرورة التحويل، فانطلاقا من أهداف استراتيجية محددة وتشخيص دقيق لواقع رقمنة منظومة العدالة، يمكن برمجة مخطط تحويلي على مدى خمس سنوات، كما يمكن تحديد وتجويد وبرمجة المشاريع اللازمة لتحقيق هذا التحول الرقمي

## Slide 5: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
أولا: التشخيص

## Slide 6: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
التشخيص
- غياب رؤية شاملة للتحول الرقمي
- غياب الإطار القانوني والتنظيمي
- ضعف انخراط بعض الفاعلين
- عدم جاهزية بعض المساطر للتحول الرقمي
- هيكلة إدارية غير ملائمة
- وسائل معلوماتية معممة في المحاكم
- تجارب خدماتية مرقمنة واعدة
- تطبيقات برمجية متوفرة
- تفاعل ايجابي للمستخدمين
- موارد بشرية كفؤة
- بطء مسطرة التشريع
- ضعف استيعاب إيجابيات التحول الرقمي
- صعوبة تعبئة الموارد المالية
- العناية الملكية السامية
- نجاح التجربة في ظل حالة الطوارئ الصحية
- تزايد الطلب الاجتماعي على الرقمنة
نقاط الضعف
المخاطر
الفرص
نقاط القوة

## Slide 7: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
ثانيا: المقاربة

## Slide 8: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
التدرج
الادماج
التشارك
التحول
تحويل الدعامات الورقية الى دعامات الكترونية وتقديم خدمات العدالة عن بعد
تهيئ المناخ الملائم لتحقيق التراكم و تيسير الإنجاز عبر مراحل
إشراك وانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي
إدماج كل المهن والخدمات و والإجراءات المرتبطة بالعدالة في منظومة رقمية موحدة
مقاربة تحويلية تشاركية مندمجة ومتدرجة

## Slide 9: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
ثالثا: 5 مرجعيات

## Slide 10: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
توجيهات ملكية
مبادئ دستورية
التزامات حكومية
توصيات إصلاح العدالة
مقتضيات إصلاح الإدارة
مرجعيات التحول الرقمي للعدالة

## Slide 11: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
الفصل 154
يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليھا، وإنصاف في تغطية التراب الوطني، واستمرارية في أداء الخدمات .
تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرھا للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرھا الدستور .
المبادئ الدستورية للتحول الرقمي للعدالة
الفصل 120:
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول

## Slide 12: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
اعتماد التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالعمل الإداري والتوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات.
تجسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض بالاستثمار، وتفعيلا لما ورد في رسالتنا الموجهة في هذا الشأن، فإننا ندعو حكومتنا إلى مواصلة الجهود، لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل، وتبسيط المساطر، وتعميم المعلوميات
افتتاح السنة القضائية بأكادير
29 يناير 2003
الملتقى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات
27 فبراير 2018
التوجيهات الملكية للتحول الرقمي للعدالة

## Slide 13: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر [...] وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال[...] فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات
ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، [...]، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي
المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش 2018
المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش 2019
التوجيهات الملكية للتحول الرقمي للعدالة

## Slide 14: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
تحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها والارتقاء بفعالية الأداء القضائي في أفق تحقيق المحكمة الرقمية
تبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها بما يساهم في تقليص الآجال وتسريع إجراءات البت في القضايا
المساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية
التزامات حكومية بخصوص التحول الرقمي

## Slide 15: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
توصيات إصلاح العدالة
ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية:
90. حوسبة محاضر الضابطة القضائية لضمان معالجتها الحينية في إطار التواصل الرقمي مع النيابات العامة
91. اعتماد وسائل الاتصال عن بعد في تنفيذ الإنابات القضائية والاستماع إلى الشهود.
البث في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل آجال معقولة:
116. اعتماد الإدارة الإلكترونية للقضايا لتسريع الإجراءات والمساطر القضائية؛
123. اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ.
توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة

## Slide 16: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
توصيات إصلاح العدالة
إرساء مقومات المحكمة الرقمية:
187. إعداد مخطط مديري لإرساء مقومات المحكمة الرقمية؛
188. تعديل المقتضيات القانونية بما يسمح باستعمال التكنولوجيا الحديثة،
189. اعتماد التوقيع الإلكتروني
190. اعتماد الأداء الإلكتروني.
توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة

## Slide 17: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 25
يجب على الإدارات أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 4 ) 7 (
الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، لاسيما من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل.
مقتضيات إصلاح الإدارة

## Slide 18: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
مشروع قانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية
المادة 27
يجب على المرافق العمومية العمل على تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية ورقمنتها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بتلقي طلبات المرتفقين ومعالجتها وتقديم الخدمات موضوع هذه الطلبات.
المادة 28
تعمل المرافق العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها من خلال:
...
- توفير الخدمات وتوسيع وتنويع أساليب تقديمها، لاسيما باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
مقتضيات إصلاح الإدارة

## Slide 19: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
رابعا: 3 أهداف

## Slide 20: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
3 أهداف استراتيجية للتحول الرقمي للعدالة
محكمة ذكية تجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن القضائي
مرفق قضائي يحمي حقوق المتقاضين ويضع المرتفقين في صلب مهمته
منظومة عدالة ميسرة
فعالة، شفافة ومنفتحة

## Slide 21: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
من خلال خدمة متواصلة ومستمرة للمرتفق، وتمكين المتقاضي من تتبع مسار الإجراءات ومآلات التنفيذ المتعلقة بقضاياه مجانا دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي
من خلال تيسير قنوات الحصول على المعلومة القانونية والقضائية، مع تطوير منظومة تلقي وتتبع ومعالجة ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم، وإرساء ركائز إعلام قضائي متخصص
من خلال منظومة عدالة رقمية احترافية تجمع بين السلاسة في الولوج إلى العدالة والبساطة في تصريف إجراءاتها
من خلال خلق بيئة عدلية معلوماتية تكون فيها الإجراءات والمساطر المتعلقة بالعدالة متاحة وفي متناول كل الأطراف ومفهومة بما يكفي لضمان حقوقهم على قدم المساواة مع خصومهم أو مع الأغيار
ميسرة
فعالة
منفتحة
شفافة
الهدف الاستراتيجي الأول: منظومة عدالة ميسرة، فعالة، شفافة ومنفتحة

## Slide 22: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
المساواة بين جميع المرتفقين المتوفرين على نفس الشروط، دون أي تمييز بينهم لأي سبب.
تكريس حقوق الدفاع من خلال ضمان التواصل مع مؤسسة الدفاع بطريقة سلسة وسريعة تمكن من الرفع من جودة خدمات الدفاع.
من خلال تغطية شاملة للتراب الوطني عبر إمكانية التواصل مع المرفق القضائي من كل مكان.
المساواة
الإنصاف
حقوق الدفاع
الهدف الاستراتيجي الثاني: مرفق قضائي يحمي حقوق المتقاضين ويضع المرتفقين في صلب مهمته

## Slide 23: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
تساعد التكنولوجيا الحديثة من تكريس الأمن القانوني والقضائي من خلال توفير قاعدة بيانات سهلة الاستغلال للاجتهادات القضائية ومختلف النصوص التشريعية.
تمكن التكنولوجيات الحديثة من تسريع العملية القضائية خاصة بالنسبة للملفات المماثلة مع إمكانية الحرص على إفراد الملفات التي تعرف خصوصيات معينة.
تمكن الآليات الحديثة للمحكمة الرقمية من توفير كافة المعطيات المرتبطة بملف معين للمساعدة على اتخاذ القرار الصائب.
الأمن القانوني
المساعدة على اتخاذ القرار
تسريع العملية القضائية
الهدف الاستراتيجي الثالث: محكمة ذكية تجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن القضائي

## Slide 24: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
خامسا: 4 مجالات

## Slide 25: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
مجالات التحول الرقمي للعدالة
2- تبسيط الإجراءات والمساطر
1- تسهيل الولوج للعدالة
4- نشر المعلومة القانونية والقضائية
3- التقاضي عن بعد
تحول رقمي في 4 مجالات

## Slide 26: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
خامسا: مجالات التحول الرقمي للعدالة
إنّ المدخل الأساس لإنجاح مخطّط التحوّل الرقمي يتمثّل في سهولة الولوج إلى العدالة من قِبل طالبي الخدمات القضائية، من مهنيين ومتقاضين وعموم المواطنين، الشيء الذي يتأتى من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، على رأسها اعتماد منصات إلكترونية واضحة وسلسة وموجّهة بشكل دقيق، يسهل التمييز فيها بين ما كان موجّها لفئات بعينها وبين ما كان متعلقا بخدمات قضائية أو شبه قضائية أو إدارية.
1. تسهيل الولوج إلى العدالة

## Slide 27: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
إذا كانت رقمنة الإجراءات والمساطر أمرا لا مناص منه في سياق مخطط التّحوّل الرقمي، فإنّ تبسيطها كفيل بتحقيق مستويات متقدمة من النجاعة وحسن تدبير الزمن الإجرائي، خاصّة أنّ الانتقال من التدبير المادي للملفات القضائية إلى التدبير اللامادي لها، مع مواكبة ذلك بالنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له، من شأنه أن يؤثّر إيجابا على عمليّة التقاضي برمتها، ولا يخفى أنّ هذا المجال بالذات، يتطلب تدخّلا تشريعيا مركّبا، فمن جهة أولى، لابد من رصد الإجراءات والمساطر التي تكتسي نوعا من التعقيد إن على مستوى الصيغة أو على مستوى التنزيل، ومن جهة ثانية يجب إيجاد مقترحات رقمية بتبسيطها ورفع ما يترتب عنها من عراقيل أو صعوبات، ومن جهة ثالثة، إضفاء الصبغة القانونية على الإجراء في صيغتها المُبسّطة أخذا بعين الاعتبار مستواه اللامادي في إطار التحوّل الرقمي للعدالة.
2. تبسيط الإجراءات والمساطر
خامسا: مجالات التحول الرقمي للعدالة

## Slide 28: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
إنّ التقاضي عن بُعد، هو المحور الأساس الذي تتعلّق به جلّ جوانب التحوّل الرقمي للعدالة، خاصة ما تعلّق منه بإعداد البنية التحتية القانونية الضرورية لعقد الجلسات الإلكترونية، ولاسيما المحضر الإلكتروني مع التوسع في مفهومه ليشمل التسجيلات بالصوت والصورة فضلا عما يحرره كاتب الضبط إلكترونيا، والتوقيع الإلكتروني الذي يُضفي الحجية على الوثائق المحمّلة على دعائم إلكترونية، وكل مقوّمات التقاضي التي لا تختلف عن نظريتها التقليدية إلا اختلافا شكليا.
3. التقاضي عن بُعد
خامسا: مجالات التحول الرقمي للعدالة

## Slide 29: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
يعتبر نشر المعلومة القانونية والقضائية من المجالات التي يستطيع مخطّط التحول الرقمي أن يُقدّم فيها مستوى لا يمكن أن تُضاهى من قِبل الآليات التقليدية في الحصول على هذا النوع من المعلومة، سواء على مستوى السرعة في الوصول إلى المعلومة المطلوبة أو الدقة في ترتيبها وتصنيفها أو القدرة على استرجاعها متى لزم الأمر، وأيضا على مستوى الكم الهائل من المعطيات القانونية والقضائية التي يمكن تخزينها أو تحميلها أو إرسالها أو البحث فيها واستثمارها.
4. نشر المعلومة القانونية والقضائية
خامسا: مجالات التحول الرقمي للعدالة

## Slide 30: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
سادسا: 6 برامج للتحول الرقمي للعدالة

## Slide 31: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
1. البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة 5مشاريع
2. تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق 4مشاريع
3. التدبير اللامادي للملف القضائي 3مشاريع
4. اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات
5. رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها
6. نشر المعلومة القانونية والقضائية

## Slide 32: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
6
برامج للتحول الرقمي للعدالة
1. البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة

## Slide 33: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
الأهداف:
التجسيد الإلكتروني للمنظومة الموحّدة بكل مكوناتها والمتدخّلين في تدبيرها وطالبي خدماتها؛
استفادة المحامي والمفوض القضائي والعدل والخبير القضائي وغيرهم من مساعدي القضاء أو طالبي خدماته من سلاسة الإلكترونية وانسيابية الإجراءات اللامادية، في احترام تامّ للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛
ولوج المواطن إلى العدالة والاستفادة من كل الخدمات المرفقية، سواء كانت ذات طبيعة قضائية أو قانونية أو إدارية أو ما يتعلق بالسجل التجاري.
البرنامج الأول: البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب
المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة
الفضاءات الافتراضية لمنتسبي العدالة
فضاء المواطن
فضاء الشكايات
السجل التجاري
مشاريع البرنامج الأول

## Slide 34: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
مشاريع البرنامج الثاني
الأرشفة الإلكترونية للوثائق
التوقيع الإلكتروني
الأداء الإلكتروني
التبليغ الالكتروني
الأهداف:
التبادل السّلس للمعطيات والوثائق والتتبع الدقيق لكل المساطر والإجراءات؛
توفير الجهود المبذولة في التواصل المباشر وفي تدبير الوثائق الورقية وما تستلزمه من إمكانيات مادية وبشرية كبيرة بتوفير أجهزة لتخزين الوثائق ذات سعة هائلة ومؤمنة بحماية تقنية عالية؛
استثمار أمثل للموقع القانوني الذي بات يحظى به التوقيع الالكتروني وكل الوثائق المحمولة على دعامات إلكترونية؛
تقليص العمر الافتراضي للقضايا، لاسيما مع تفعيل التبليغ الإلكتروني.
البرنامج الثاني: تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق

## Slide 35: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
مشاريع البرنامج الثالث
الرقم الوطني الالكتروني للملفات القضائية
ملف النيابة العامة الالكتروني
ملف قضاء الحكم الالكتروني
الأهداف:
التجسيد اللامادي للملفات القضائية، أخذا بعين الاعتبار تعدّد أنواعه ودرجاته؛
التجسيد اللامادي لملفات النيابة العامة، سواء في علاقتها مع الضابطة القضائية، أو ما تعلّق منها بجوانب تدخّلها بالقضايا المدنية بشكل عام والأسرية بشكل خاص، أو ما تعلّق بأدوارها الرئيسية في القضايا الجنحية والجنائية؛
التجسيد اللامادي لملفات الدفاع في كل مراحلها، مستوعبا كلّ ما كان ذا صلة بالأدوار المنوطة بالدفاع في علاقتها بالمرفق القضائي.
البرنامج الثالث: التدبير اللامادي للملف القضائي

## Slide 36: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
مشاريع البرنامج الرابع
المكتب الافتراضي للقاضي
المكتب الافتراضي للنيابة العامة
المكتب الافتراضي لكتابة الضبط
الجلسات عن بعد
محاضر الجلسات
الأهداف:
إحداث مكاتب افتراضية للفاعلين الداخليين بالمحكمة سواء تعلق الامر بالقضاة أو النواب أو كتاب الضبط؛
الاستفادة مما تتيحه التقنيات الحديثة في مجال الاعلام والتواصل من إمكانيات لتحقيق التقاضي عن بعد لما له من مزايا وحسنات؛
إضفاء الصبغة القانونية على أشكال متعدّدة من المحاضر، سواء ما اقتصر منها على ما يحرّر على دعامة إلكترونية، أو ما كان ناقلا لأطوار الجلسات بالصوت والصورة، أخذا بعين الاعتبار إمكانية الاستماع عن بُعد لأيّ طرف قرّرت المحكمة الاستماع إليه عن بُعد.
البرنامج الرابع: اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات

## Slide 37: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
مشاريع البرنامج الخامس
ملف التنفيذ الإلكتروني
ملف التنفيذ الإلكتروني لتحصيل الغرامات والادانات النقدية
ملف التنفيذ الإلكتروني للأحكام السالبة للحرية
البرنامج الخامس: رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها
الأهداف:
انتقال منظومة العدالة إلى مرحلة متقدّمة على مستوى تتبّع تنفيذ المقرّرات القضائية، سواء في المادة المدنية أو الأسرية أو التجارية أو الإدارية؛
التجسيد اللامادي لآليات تتبّع تنفيذ المقررات القضائية الزجرية مع مراعاة خصوصية تنفيذ العقوبة المحكوم بها، سواء كانت غرامات أو إدانات نقدية يلزم تحصيلها، أو كانت عقوبات سالبة للحرية نافدة أو موقوفة التنفيذ؛
توفير بنية تحتية إلكترونية تخوّل لكلّ من يعنيه الأمر قانونا تتبع أو مراقبة التنزيل السليم للإجراءات والمساطر على مستوى التنفيذ، أو فقط معرفة ملها من طرف المعنيين بها.

## Slide 38: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
مشاريع البرنامج السادس
منصة نشر القوانين والمقررات القضائية
المنصة المساعدة على اتخاذ القرار
البرنامج السادس: نشر المعلومة
الأهداف:
تخزين الكم الهائل من المعطيات القانونية والقضائية التي يمكن تحميلها أو إرسالها أو البحث فيها واستثمارها؛
الحصول على المعلومة القانونية والقضائية المطلوبة بطريقة لا يمكن أن تُضاهى من قِبل الآليات التقليدية في الحصول عليها سواء على مستوى السرعة في الوصول إلى المعلومة المطلوبة أو الدقة في ترتيبها وتصنيفها أو القدرة على استرجاعها متى لزم الأمر.

## Slide 39: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
سابعا: 22 مشروعا للتحول الرقمي للعدالة

## Slide 40: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
المجال الأول: تسهيل الولوج إلى العدالة
البرنامج 1: البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة
المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة
الفضاءات الافتراضي لمنتسبي العدالة
الفضاء الافتراضي للمواطن
فضاء الشكايات
فضاء السجل التجاري
5 مشاريع

## Slide 41: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة
البرنامج الأول: مشاريع البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب
توصيف المشروع
مشروع متكامل لتجميع قاعدة بيانات مجموع منتسببي العدالة وتحيينها، واستغلالها في عمليات التواصل الإلكتروني مع الإدارة القضائية، وكذا ضبط الموارد البشرية، وتدبير الخصاص والتوزيع الجغرافي لها على المستوى الوطني؛
تخصيص رقم وطني موحد لكل منتسب لمهنة من المهن المرتبطة بالعدالة، ما سيسير عمليات التبليغ وكذا تفادي بعض التصرفات التي يتم رصدها من قبيل انتحال الصفة، واستغلال صفة المتوفين منهم ومن توقف عن مزاولة النشاط المهني لسبب من الأسباب. كما أن المرجع سيوفر آليات حديثة للمديريات المهنية بالوزارة لتدبير الموارد البشرية لمنتسببي العدالة.
إجراءات تنزيل المشروع
ضبط وإحصاء مختلف منتسبي العدالة من حيث الانتقالات- الإعفاءات- الإحالة على التقاعد
تحيين قاعدة البيانات لمختلف المنتسبين باستغلال آليات التكنولوجيات الحديثة
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
نقابات الفئات المهنية المعنية
أفق الإنجاز
2021
الدعامات المواكبة
التشريع
التجهيز
الامن

## Slide 42: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
2. الفضاءات الافتراضية لمنتسبي العدالة
البرنامج الأول: مشاريع البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب
توصيف المشروع
سهولة التواصل مع منتسبي العدالة، ما سيوفر الجهد والوقت، وكذا شفافية تدبير وتصريف الإجراءات المرتبطة بممارسة مهن منتسبي العدالة؛
توفير آليات لحسن التدبير والتتبع، وكذا توفير لوحات قيادة للمسؤولين المشرفين عن مراقبة مهام منتسبي العدالة؛
آلية للمرتفقين لتتبع الإجراءات المرتبطة بمصالحهم التي يتولى منتسبو العدالة تنفيذها؛
دمج مكونات الإدارة القضائية في تحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية وتقليص آجال المساطر والإجراءات؛
تسهيل العدالة في تحقيق مهمتها، وتلبية احتياجات المرتفقين بكفاءة وفعالية.
إجراءات تنزيل المشروع
وضع تصورات أولية لإحداث منصات مندمجة أو بوابات لمساعدي القضاء (العدول، الموثقين، المفوضين القضائيين....)؛
عقد اتفاقيات شراكة؛
تعميم منصة التبادل الإلكتروني مع المحامين
تطوير فضاء افتراضي يضم بوابات إلكترونية خاصة بكل مهنة بتنسيق مع ممثلي الفئات المهنية المعنية؛
وضع خطة للتكوين؛
العمل على تنزيل التقعيد القانوني للمادية الإجراءات القضائية التي تهم التبادل والتواصل الرقمي مع الفئات المهنية المعنية بالمشروع.
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
الجمعيات – النقابات المهنية المعنية
أفق الإنجاز
2021-2023
الدعامات المواكبة
الترصيد
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل

## Slide 43: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
3. الفضاء الافتراضي للمواطن
البرنامج الأول: مشاريع البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب
توصيف المشروع
الارتقاء في التعامل مع المواطن كمرتفق، بإحداث فضاء خاص به، بمجرد تسجيل قضية، أو فتح ملف يهمه كمرتفق؛
بناء تصور جديد في علاقة الإدارة بالمرتفق، حيث سيمكنه الفضاء الخاص به في البوابة المندمجة، من تتبع الملفات والقضايا التي تهمه، والتوصل بالإشعارات والتبليغات، وكذا جميع المعلومات التي تهم قضيته، ما من شأنه تعزيز الثقة بين المرتفق والإدارة؛
تيسير الولوج للعدالة والقانون، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية لفلسفة العدالة ؛
تقليص كلفة الخدمات للمرتفقين بتمكينهم من منصة تواصلية توفر معطيات متنوعة مسطرية وإجرائية عبر الخط.
إجراءات تنزيل المشروع
عقلنة عملية ترابط وتكامل قواعد البيانات الأساسية للإدارة القضائية
تحسين وظائف الفضاء الإلكتروني للمواطن وتجويد خدماته
وضع استراتيجية للتواصل مع المواطنين
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة النيابة العامة
أفق الإنجاز
2021
الدعامات المواكبة
التجهيز
الامن
التواصل
التعاون

## Slide 44: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
4. فضاء الشكايات
البرنامج الأول: مشاريع البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب
توصيف المشروع
تطوير موقع لتلقي الشكايات والتظلمات وتتبع مآلها، وذلك في إطار تعزيز قنوات التفاعل والتواصل بين الإدارة والمواطن؛
إحداث آلية لإلتقائية جميع منصات التشكي والتظلم، بما في ذلك البوابة الوطنية للشكايات وبوابة الشكايات التابع لرئاسة النيابة العامة؛
تمكين المواطن من آلية قانونية لحماية مصالحه وممتلكاته وحقوقه؛
تعزيز الحقوق والحريات، وتكريس آليات دولة الحق والقانون.
إجراءات تنزيل المشروع
وضع تصور جديد لتدبير الشكايات عن بعد؛
العمل على إحداث آلية جديدة لإلتقائية مختلف البوابات المختصة بتلقي الشكايات والتظلمات؛
ربط فضاء الشكاية بمراكز النداء لوزارة العدل.
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
رئاسة النيابة العامة
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة
أفق الإنجاز
2021
الدعامات المواكبة
الترصيد
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 45: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
5. فضاء السجل التجاري
البرنامج الأول: مشاريع البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب
توصيف المشروع
رفع مستويات المغرب في تصنيف المؤسسات الدولية من حيث الشفافية والتخليق وتحسين مناخ الأعمال؛
تجميع مختلف الخدمات التي تهم المقاولة والتجار في بوابة واحدة، وكذا روابط خدمات أخرى سيما خدمة السجل التجاري المركزي، وسجل الضمانات المنقولة؛
تقديم خدمات للتجار والمقاولات، بسرعة وفعالية وجودة؛
توفير المعلومة للفاعلين الاقتصاديين، ما من شأنه دعم الثقة في الأعمال، والمعاملات التجارية، وتشجيع الاستثمار.
إجراءات تنزيل المشروع
تجويد الخدمات المقدمة بواسطة المنصات الافتراضية المتعلقة بالتجار والمقاولات
ربط منصة السجل التجاري بالمنصة الخاصة بإنشاء المقاولات عبر الخط
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي
أفق الإنجاز
2021-2022
الدعامات المواكبة
الترصيد
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل

## Slide 46: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
المجال الثاني: تبسيط الإجراءات والمساطر
البرنامج 2: تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق
الأداء
الإلكتروني
الأرشفة الإلكترونية للوثائق
التوقيع
الإلكتروني
التبليغ
الالكتروني
4 مشاريع

## Slide 47: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
6. الأرشفة الإلكترونية للوثائق
البرنامج الثاني: مشاريع تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق
توصيف المشروع
الانتقال بالملف القضائي، من ملف مادي بمستندات ورقية إلى ملف قضائي إلكتروني، وذلك بمسح ورقمنة جميع المستندات والمرفقات؛
تفعيل دور المكاتب الخلفية بالإدارة القضائية، وتشكيل خلايا للمسح الرقمي، والمعالجة الإلكترونية للمرفقات والمستندات؛
استغلال الملفات الرقمية في تدبير الجلسات إلكترونيا، وكذا في التواصل الإلكتروني بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض؛
الأرشفة الرقمية لملفات القضايا باستغلال حلول معلوماتية جد متقدمة؛
رقمنة العقود التوثيقية.
إجراءات تنزيل المشروع
استغلال المركز الاحتياطي لحفظ المعطيات؛
توفير تجهيزات ومعدات تقنية تستجيب لمتطلبات المرحلة؛
توفير حلول معلوماتية جد متقدمة من قبيل الحوسبة السحابية cloud computing ، للتخزين الإلكتروني للملفات القضايا بجميع أنواعها.
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
المجلس الأعلى السلطة القضائية
رئاسة النيابة العامة
أفق الإنجاز
2021-2025
الدعامات المواكبة
الترصيد
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 48: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
7. التوقيع الالكتروني
البرنامج الثاني: مشاريع تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق
توصيف المشروع
دعم الثقة الرقمية، بإعطاء الحجية القانونية للوثائق الصادرة عن الإدارة
تسهيل التبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات، بشكل مؤمن وسريع
إجراءات تنزيل المشروع
تعميم شهادات المصادقة الإلكترونية على القضاة والموظفين للمساعدة في توقيع الوثائق المستندات الإدارية والقضائية
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة نيابة العامة
بريد المغرب
أفق الإنجاز
2021
الدعامات المواكبة
الترصيد
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 49: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
8. الأداء الالكتروني
البرنامج الثاني: مشاريع تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق
توصيف المشروع
دعم مشروع لامادية تصريف الإجراءات بالإدارة القضائية؛
تسريع عمليات تحصيل الأداءات والغرامات؛
ضبط العمليات المحاسباتية لمحاسبي الإدارة القضائية؛
تفادي مختلف أخطار الأداء بواسطة العملة النقدية؛
تسهيل عمليات المراقبة عن بعد للحسابات من طرف المصالح المختصة؛
تأمين استمرارية الخدمة في العطل وأيام السبت والأحد؛
مساعدة المحاسبين في حسن ضبط عمليات استيفاء الرسوم وتحصيل الغرامات.
إجراءات تنزيل المشروع
إمكانية ربط قنوات الأداء الإلكتروني بالمنصة الخاصة بالمحامين لاحتساب الرسوم؛
تعميم تطبيقية الصناديق ب "المراكز القضائية".
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
مركز النقديات
صندوق الإيداع والتدبير
الخزينة العامة
أفق الإنجاز
2021-2022
الدعامات المواكبة
الترصيد
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 50: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
9. التبليغ الالكتروني
البرنامج الثاني: مشاريع تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق
توصيف المشروع
يهدف المشروع إلى المساهمة في حل معضلة التبليغ القضائي، الذي يعد واحد من الأسباب التي تساهم في عدم البت في القضايا داخل آجل معقول؛
ضبط العناوين باستغلال منصات الوكالة الوطنية للسجلات التي سيتم إحداثها بموجب مشروع القانون رقم 72.18، وذلك بتشاور مع جميع الجهات المتدخلة بما في ذلك قاعدة بيانات العناوين للبطاقة الوطنية البيومترية الممسوكة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني؛
عصرنة مهام جهاز المفوض القضائي؛
المساهمة في عقلنة الزمن القضائي وتقليص الآجالات.
إجراءات تنزيل المشروع
استكمال مشروع التواصل الرقمي بين الإدارة القضائية والمفوضين القضائيين؛
اعتماد التبليغ الإلكتروني للاستدعاءات ومختلف التبليغات مع المحامين، بعد تقعيده القانوني؛
استغلال قاعدة معطيات السجل الوطني للسكان، والبطاقة الوطنية البيومترية لضبط العناوين، بالاتفاق وشراكة مع الإدارات الماسكة للقاعدة المعطيات المذكورة.
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة النيابة العامة
الأطراف الحكومية الماسكة لبيانات السجل الوطني للسكان والبطاقة الوطنية البيومترية
أفق الإنجاز
2021-2022
الدعامات المواكبة
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 51: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
المجال الثاني: تبسيط الإجراءات والمساطر
البرنامج3 : التدبير اللامادي للملف القضائي
الرقم الوطني الالكتروني للملفات القضائية
ملف النيابة العامة الالكتروني
ملف قضاء الحكم الالكتروني
3 مشاريع

## Slide 52: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
10. الرقم الوطني الإلكتروني للملفات القضائية
البرنامج الثالث: مشاريع التدبير اللامادي للملف القضائي
توصيف المشروع
للملف القضائي أرقام عديدة ومختلفة مرتبطة بمختلف مراحل الإجراءات، ومن شأن الرقم الوطني تجميع جميع الأرقام في مرجع واحد (رقم الشكاية / رقم المحضر/ رقم القضية/ رقم التبليغ/ رقم التنفيذ/ الرقم على مستوى الاستئناف/ رقم على مستوى محكمة النقض...)؛
عقلنة تدبير الملفات وحسن تدبير الإجراءات والوصول إلى المعلومة بشكل دقيق.
إجراءات تنزيل المشروع
تطوير آلية لتتبع الإلكتروني لمسار الملف المادي للقضايا من التسجيل إلى التنفيذ
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة نيابة العامة
أفق الإنجاز
2021-2022
الدعامات المواكبة
الترصيد
التجهيز
الامن
التواصل
التعاون

## Slide 53: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
11. ملف النيابة العامة الإلكتروني
البرنامج الثالث: مشاريع التدبير اللامادي للملف القضائي
توصيف المشروع
بالنظر إلى خصوصية عمل النيابة العامة، وسرية بعض البيانات والمعلومات خاصة على مستوى التحقيق الإعدادي، يحدث ملف إلكتروني خاص بقضاة النيابة العامة، يتضمن رزنامة الوثائق، وملفات التتبع، وفضاء خاص بتدبير التعليمات؛
إمكانية تدبير الملفات عن بعد، خاصة على مستوى تدبير مساطر التقديم والتلبس؛
تتبع ملفات التحقيق، وتدبير ملتمسات إلى قاضي التحقيق.
إجراءات تنزيل المشروع
عقد اجتماعات للتنسيق مع رئاسة النيابة العامة؛
تطوير آلية معلوماتية لتجميع بيانات القضايا حسب كل محكمة، لتسهيل المأمورية لقضاة النيابة العامة في تدبير وتصريف العمل اليومي، بيسر ودقة؛
ربط ملف النيابة العامة، بالملفات المرتبطة بالقضية.
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة\ النيابات العامة
رئاسة نيابة العامة
أفق الإنجاز
2021-2022
الدعامات المواكبة
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 54: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
12. ملف قضاء الحكم الإلكتروني
البرنامج الثالث: مشاريع التدبير اللامادي للملف القضائي
توصيف المشروع
ملف إلكتروني يتضمن معلومات شاملة حول القضية، ووضعية تبليغها، وأداء الوجيبة القضائية، والاطلاع على المذكرات والمذكرات الجوابية والتعقيبية؛
إمكانية تدبير الملفات عن بعد، والولوج إلى مستندات ومرفقات كل قضية؛
التوثيق الإلكتروني لمختلف الوثائق المرتبطة بالملف والدفوعات والتقارير وكل ما يروج داخل الجلسة والسجلات بطريقة إلكترونية.
إجراءات تنزيل المشروع
عقد اجتماعات للتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وضع تصورات لتطوير آلية معلوماتية لتجميع ملفات القضايا حسب كل محكمة، لتسهيل المأمورية للسادة القضاة للبت في القضايا المعروضة عليهم.
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أفق الإنجاز
2021-2022
الدعامات المواكبة
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 55: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
المجال الثالث: التقاضي عن بعد
البرنامج 4: اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات
المكتب الافتراضي للقاضي
المكتب الافتراضي للنيابة العامة
المكتب الافتراضي لكتابة الضبط
الجلسات عن بعد
محاضر الجلسات الإلكترونية
5 مشاريع

## Slide 56: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
13. المكتب الافتراضي للقاضي
البرنامج الرابع: مشاريع اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات
توصيف المشروع
تدبير الملفات وتوزيعها حسب القضاة المكلفين أو المقررين؛
الولوج إلى الملفات الإلكترونية بمختلف مستنداتها ووثائقها حسب كل قاضي، وتدبير الجلسات ، والاطلاع على مختلف المذكرات والملتمسات؛
محاضر جلسات رقمية، والتوقيع عليها رقميا؛
إمكانية الاشتغال عن بعد؛
نماذج شبه جاهزة للمساعدة وريح الوقت في تحرير مسودات المقررات؛
مكتبة قانونية، رهن إشارة القضاة، لتسهيل الوصول الى التقعيد القانوني للنوازل والقضايا؛
نماذج اجتهادات قضايا مماثلة للاستفادة من تجارب محاكم أخرى.
إجراءات تنزيل المشروع
وضع تصور لمشروع مكتب افتراضي خاص بكل قاضي؛
العمل على تطوير المكتب الافتراضي وتعميمه؛
ربط المكتب الافتراضي بملفات القضايا الإلكترونية
تكوين ومواكبة القضاة في استعمال المكتب الافتراضي
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
محاكم المملكة
أفق الإنجاز
2022-2023
الدعامات المواكبة
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 57: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
14. المكتب الافتراضي للنيابة العامة
البرنامج الرابع: مشاريع اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات
توصيف المشروع
تدبير ملفات النيابة العامة، حسب نوع القضايا والتخصص (السير، المخالفات، التعمير، التلبس، قضايا الأسرة وإهمالها، الشيك ...)؛
تدبير محاضر الاستنطاق، ومختلف قرارات النيابة العامة والانابات والتعليمات؛
تدبير عمليات التواصل الإلكتروني بين قضاء التحقيق والنيابة العامة والمحكمة؛
تدبير عمليات التواصل مع ضباط الشرطة القضائية
إجراءات تنزيل المشروع
وضع تصور لمشروع مكتب افتراضي خاص لقضاة النيابة العامة؛
العمل على تطوير المكتب الافتراضي وتعميمه
ربط المكتب الافتراضي بملفات القضايا الإلكترونية
تكوين ومواكبة قضاة النيابة العامة في استعمال المكتب الافتراضي
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
رئاسة النيابة العامة
أفق الإنجاز
2022-2023
الدعامات المواكبة
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 58: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
15. المكتب الافتراضي لكتابة الضبط
البرنامج الرابع: مشاريع اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات
توصيف المشروع
توزيع ملفات الجلسات حسب الشعب والمكاتب؛
توزيع الملفات حسب كتاب الجلسات؛
تحرير محاضر الجلسات؛
تضمين وضعية تبليغ الاستدعاءات؛
تضمين المقررات والأحكام.
إجراءات تنزيل المشروع
وضع تصور لمشروع مكتب افتراضي خاص لكتابة الضبط؛
العمل على تطوير المكتب الافتراضي وتعميمه؛
ربط المكتب الافتراضي بملفات القضايا الإلكترونية؛
تكوين موظفي كتابة الضبط,
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة النيابة العامة
أفق الإنجاز
2022-2023
الدعامات المواكبة
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 59: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
16. الجلسات عن بعد
البرنامج الرابع: مشاريع اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات
توصيف المشروع
الاستماع إلى السجناء عن بعد من المؤسسات السجنية؛
تجنب مخاطر تنقل بعض الفئات من السجناء، سواء لدواعي أمنية أو صحية؛
تنفيذ انابات الاستماع إلى الشهود والمصرحين القاطنين خارج نفوذ المحكمة والذين يتعذر عليهم التنقل إلى المحكمة وذلك عن بعد انطلاقا من قاعة جلسات محكمة أخرى؛
إمكانية تنفيذ الانابات الدولية المتعلقة بالاستماع إلى الشهود والمصرحين من دول أخرى التي تربطها بالمغرب اتفاقيات تعاون قضائي.
إجراءات تنزيل المشروع
تعميم تقنية التواصل السمعي البصري
تجويد الربط البيني بين السجون والمحاكم
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة النيابة العامة
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
أفق الإنجاز
2022-2020
الدعامات المواكبة
الترصيد
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 60: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
17. محاضر الجلسات الإلكترونية
البرنامج الرابع: مشاريع اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات
توصيف المشروع
مساعدة كاتب الضبط في المعالجة الرقمية والتحرير الإلكتروني لوقائع الجلسات بواسطة أجهزة وبرانم قارئة الصوت وتحويله إلى كتابة، وما لذلك من أهمية في عملية الضبط والدقة، وتحرير جميع الوقائع وما راج في الجلسة بشكل دقيق ومضبوط.
إجراءات تنزيل المشروع
وضع أرضية لإنجاز دراسة مشروع لرقمنة وقائع الجلسات
تنفيذ المشروع بشراكة مع شركات متخصصة في المجال
الأطراف المتدخلة
وزارة العدل
محاكم المملكة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة النيابة العامة
أفق الإنجاز
2024-2020
الدعامات المواكبة
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون

## Slide 61: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
المجال الثاني: تبسيط الإجراءات والمساطر
البرنامج 5: رقمنة المقررات القضائية الالكترونية وتنفيذها
ملف التنفيذ الإلكتروني
ملف التنفيذ الإلكتروني لتحصيل الغرامات والادانات النقدية
ملف التنفيذ الإلكتروني للأحكام السالبة للحرية
3 مشاريع

## Slide 62: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
البرنامج الخامس: مشاريع رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها
وزارة العدل– محاكم المملكة
نقابات هيئات المحامين
هيئة المفوضين القضائيين
شركات التأمين
الخزينة العامة
أفق الإنجاز
2022-2025
توصيف المشروع
إحداث منصة معلوماتية؛
البدء بالتنفيذ الإلكتروني على شركات التأمين فيما يتعلق بتعويضات حوادث السير وحوادث الشغل، وكذا الإدارات العمومية والجماعات الترابية؛
إمكانية ربط المنصة، بفضاء المحامين لتتبع تنفيذ الأحكام المرتبطة بالقضايا التي يتولون الانابة عنها؛
الربط مع منصة المفوضين القضائيين لتتبع تنفيذ الأحكام التي يتولى المفوضون القضائيون تنفيذها؛
الربط بمصالح الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بقضايا الحجز ما لدى الغير في قضايا النفقة، والقضايا التي لها علاقة بالاقتطاع من المنبع؛
إجراءات تنزيل المشروع
القيام بدراسة حول مختلف جوانب مشروع لتقديم طلبات التنفيذ على الشركات إلكترونيا
تطوير وتجويد منصات رقمية للربط بين مختلف المتدخلين في عملية التنفيذ
الأطراف المتدخلة
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون
الدعامات المواكبة
18. ملف التنفيذ الإلكتروني

## Slide 63: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
البرنامج الخامس: مشاريع رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها
وزارة العدل
محاكم المملكة
الخزينة العامة للمملكة
مركز النقديات
أفق الإنجاز
2023
توصيف المشروع
الربط مع مصالح الخزينة العامة للمملكة؛
تعزيز الأداء الإلكتروني للغرامات عبر مختلف المنصات.
إجراءات تنزيل المشروع
توسيع مجال استيفاء وتحصيل الغرامات إلكترونيا؛
استغلال مختلف منصات الأداء الإلكتروني لاستيفاء الغرامات \ الشبابيك البنكية، منصات وزارة العدل.
الأطراف المتدخلة
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون
الدعامات المواكبة
19. ملف التنفيذ الإلكتروني لتحصيل الغرامات والإدانات

## Slide 64: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
البرنامج الخامس: مشاريع رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها
وزارة العدل
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة النيابة العامة
محاكم المملكة
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
الضابطة القضائية
أفق الإنجاز
2022-2025
توصيف المشروع
الربط مع المؤسسات السجنية، وكذا الضابطة القضائية، المكلفة بتنفيذ الأحكام السالبة للحرية؛
توسيع المشروع ليشمل المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني,
إجراءات تنزيل المشروع
تعزيز الربط الإلكتروني بين الإدارة القضائية والمؤسسات السجنية؛
الربط بين النيابات العامة وقضاة تنفيذ العقوبات والضابطة القضائية لتدبير ملفات الإكراه البدني؛
تدبير بطائق الاعتقال إلكترونيا مع جميع المؤسسات المتدخلة.
الأطراف المتدخلة
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون
الدعامات المواكبة
20. ملف التنفيذ الإلكتروني للأحكام السالبة للحرية

## Slide 65: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
المجال الرابع: نشر المعلومة القانونية والقضائية
البرنامج 6: نشر المعلومة القانونية والقضائية
منصة نشر القوانين
والمقررات القضائية
المنصة المساعدة
على اتخاذ القرار
2 مشاريع

## Slide 66: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
البرنامج السادس: نشر المعلومة القضائية والقانونية
وزارة العدل
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
محاكم المملكة
أفق الإنجاز
2021-2022
توصيف المشروع
تعميم المعلومة القانونية والقضائية ووضعها رهن إشارة العموم؛
تمكين المرتفقين من الاطلاع على النصوص القانونية في صيغة الجريدة الرسمية أوفي صيغة نصوص معالجة يمكن تحميلها؛
إتاحة فضاء للنقاش بين المهتمين بالعلوم القانونية عبر منتدى إلكتروني للحوار يمكن من تبادل الآراء ووجهات النظر؛
نشر الأحكام والقرارات والاجتهادات القضائية عبر الخط وبالمجان لفائدة لمهنيي القضاء والباحثين والعموم.
إجراءات تنزيل المشروع
تطوير منصة معلوماتية لنشر القوانين والمقررات القضائية
تجميع النصوص القانونية وجعل المحتوى الإلكتروني متاحا باللغتين العربية والفرنسية،وتطويره وتحيينه باستمرار.
تأسيس خلية لتوضيب وتجميع الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، و العمل على نشرها بالبوابة الإلكترونية مجانا مع احترام حماية للمعطيات الشخصية للمتقاضين تطبيقا لمقتضيات (القانونرقم09.08المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ).
الأطراف المتدخلة
الترصيد
التشريع
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون
الدعامات المواكبة
21. منصة نشر القوانين والمقررات القضائية

## Slide 67: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
22. المنصة المساعدة على اتخاذ القرار
البرنامج السادس: نشر المعلومة القضائية والقانونية
وزارة العدل
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة النيابة العامة
محاكم المملكة
أفق الإنجاز
2021
توصيف المشروع
يهدف هذا المشروع لتعزيز وتحديث النشاط الإحصائي لمنظومة العدالة من خلال إنشاء منصة لذكاء الأعمال تشمل تقارير و لوحات قيادة توضع رهن إشارة متخذى القرار و صانعي السياسات باعتبارها أداة تشخيصية تسمح لهم بمعرفة الوضع الحقيقي وصحة الإدارة القضائية وذلك في أفق استخدامها كآلية لتجويد عمل منظومة القضاء ببلادنا.
إجراءات تنزيل المشروع
ترسيم وتوحيد تعاريف المؤشرات في إطار دليل عملي موحد.
الشروع في استغلال المؤشرات على مستوى محاكم نموذجية.
الأطراف المتدخلة
الترصيد
التجهيز
الامن
التكوين
التواصل
التعاون
الدعامات المواكبة

## Slide 68: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1. المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة |  |  |  | 
2. الفضاءات الافتراضية لمنتسبي العدالة |  |  |  | 
3. الفضاء الافتراضي للمواطن |  |  |  | 
4. فضاء الشكايات |  |  |  | 
5. فضاء السجل التجاري |  |  |  | 
6. الأرشفة الإلكترونية للوثائق |  |  |  | 
7. التوقيع الإلكتروني |  |  |  | 
8. الأداء الإلكتروني |  |  |  | 
9. التبليغ الالكتروني |  |  |  | 
10. الرقم الوطني الالكتروني للملفات القضائية |  |  |  | 
11. ملف النيابة العامة الالكتروني |  |  |  | 
12. ملف قضاء الحكم الالكتروني |  |  |  | 
 | 13. المكتب الافتراضي للقاضي |  |  | 
 | 14. المكتب الافتراضي للنيابة العامة |  |  | 
 | 15. المكتب الافتراضي لكتابة الضبط |  |  | 
16. الجلسات عن بعد |  |  |  | 
 | 17. محاضر الجلسات الإلكترونية |  |  | 
 | 18. ملف التنفيذ الإلكتروني |  |  | 
 |  | 19. ملف التنفيذ الإلكتروني لتحصيل الغرامات والادانات النقدية |  | 
 | 20. ملف التنفيذ الإلكتروني للأحكام السالبة للحرية |  |  | 
21. منصة نشر القوانين والمقررات القضائية |  |  |  | 
22 المنصة المساعدة على اتخاذ القرار |  |  |  | 

## Slide 69: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
ثامنا: الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة

## Slide 70: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
يرتكز التحول الرقمي للعدالة على دعائم أساسية، ويتعلق الأمر بالإجراءات والعمليات الأفقية التي من شأنها إنجاح المخطط الرقمي وإنجاز المشاريع المبرمجة وبالتالي بلوغ الأهداف المتوخاة من خلالها؛
فبالإضافة الى تحيين وإعداد النصوص القانونية المواكبة، فإن هذه الدعائم من شأنها تعزيز وتقوية البنى التحتية وإثراء هذه البرامج وتتبعها والاستفادة من الممارسات الفضلى وتكوين المتدخلين وتوعيتهم والتواصل معهم بالوسائل المتاحة.

## Slide 71: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
الدعائم الأساسية للتحول الرقمي
الترصيد
التشريع
التجهيز
التأمين
التكوين
التواصل
التعاون
التقـييم

## Slide 72: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
بوابة
mahakim.ma
Services judiciaires en ligne
الخدمات القضائية عبر الإنترنت
Dépôt des états de synthèse
إيداع القوائم التركيبية
Plateforme d’échange avec les avocats
منصة التبادل مع المحامين
Portail ADALA
بوابة عدالة
E-services
خدمات إلكترونية
التطبيقيات المعتمدة من طرف المهنيين والعموم
S@J2 Civil
تدبير القضايا المدنية
Gestion du registre de commerce
تدبير السجل التجاري
Traitement des infractions par radar fixe
معالجة المخالفات بواسطة الرادار الثابت
Gestion du casier judiciaire
تدبير السجل العدلي الرقمي
Gestion des caisses des tribunaux
تدبير صناديق المحاكم
S@J1 Extension
برنامج المراقبة
التطبيقيات المعتمدة بالمحاكم
الترصيد:
ثامنا: الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة
S@J1 Pénal
تدبير القضايا الزجرية

## Slide 73: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
ثامنا : الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة
إنّ المجال التشريعي من أهمّ الدعامات المعتمدة في تثبيت أركان التحول الرقمي في مجال العدالة، وهو يُتوخى من خلاله:
إضفاء الصبغة القانونية على ما استجد على مستوى استعمال التقنيات الحديثة في تصريف الأشغال المنوطة بمرفق القضاء، ولاسيما منها ما تعلّق بالتقاضي عن بُعد، كما هو الشأن بالنسبة لتقديم الشكايات، أو تسجيل الدعاوى وأداء الرسوم القضائية، أو تبليغ الأطراف وتبادل المذكرات، أو تحصيل الغرامات والإدانات، أو التواصل مع مساعدي القضائي، أو غير ذلك من المهام التي يتطلب التحول الرقمي انتقالها من الواقع المادي الملموس إلى الواقع اللامادي، وسيتم ذلك من خلال تعديل حوالي خمسين مادة من مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية؛
توفير الحماية القانونية الجنائية للمحكمة الرقمية بكل مقوماتها، مع ما يتطّلب ذلك من تدخّل سواءعلى مستوى التجريم أو العقاب، وبالشّكل الذي يكون مستوعبا لكل المتغيّرات التي يعرفها المجال الرقمي، من خلال تعديل مقتضيات القانون الجنائي.
2- التشريع:

## Slide 74: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
إحدى أهم الدعائم الأساسية لإنجاح التحول الرقمي تتمثل في تعزيز وتقوية البنية التحتية المعلوماتية لاستيعاب جل الأنظمة الإلكترونية والمنصات الرقمية لمجال العدالة.
يهدف البرنامج إلى إنشاء مركز بيانات DataCenter ذو معايير دولية يحترم كل الشروط التقنية لتوفير جاهزية النظام المعلومياتي
تقوية طاقة الاستيعاب لتخزين جل المعطيات المتداولة والحرص على تخزينها وأرشفتها
إعداد البنية التحتية التقنية الضروروية لاستيعاب كافة المستعملين وتمكينهم من هوية معلوماتية وحيدة داخل المنظومة المعلوماتية
ثامنا : الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة
3. التجهيز

## Slide 75: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
مع تنامي الهجمات الإلكترونية، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية نظم المعلومات ونظرا لطبيعة المعطيات وحساسيتها وسريتها في بعض الأحيان، أصبح لزاما تعزيز المنظومة المعلوماتية بتوفير الوسائل التكنولوجيا المتعلقة بالحماية والتي تهم الجدران النارية (Firewall)، والجدران النارية التطبيقية (WAF)، و مضادات الفيروسات.
إحداث وحدة اليقظة والتصدي والتدخل (SOC) من أجل صد الهجمات الإلكترونية والحيلولة دون انتشارها في قلب نظم المعلومات، وتفعيل مبدأ المرونة السيبرانية أي التدخل قبل الهجوم أو تخفيف الأضرار بعد الهجوم.
ثامنا : الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة
4. التأمين

## Slide 76: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
إذا كان التحول الرقمي لا مناص منه لتحقيق مستويات متقدمة من النجاعة والضبط في مجال العدالة برمّتها، فإنّ التكوين دعامة أساسية لا غنى عنها لتأهيل الموارد البشرية التي يُناط بها التنزيل السليم لبرامج التحوّل الرقمي، الشيء الذي يتطلب:
تفعيل مخطّط للتكوين المستمر تستهدف كل الفئات المهنية المعنية بمشاريع التحوّل الرقمي، بهدف اكتساب المهارات الضرورية التي تتناسب وطبيعة البرامج المعتمدة والتقنيات المستعملة، وبما يتلاءم مع طبيعة التدخّل الرقمي لكل فئة على حدة وطبيعة المهام المنوطة بها على هذا المستوى؛
تفعيل مخطّط للتكوين التخصصي، تستهدف مواقع العمل التي تتسم بمستوى معيّن من الدقة والتخّصص تتلاءم مع الحاجة إليها؛
تفعيل مخطّط للمواكبة والتتبع لرصد مكامن الخلل حيثما وُجدت قصد تجاوزها وأيضا للوقوف على المقترحات المرتبطة بالممارسات الفضلى قصد العمل على تطويرها رقميا.
ثامنا : الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة
5. التكوين:

## Slide 77: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
تتوخّى الدعامة التواصلية للمخطط التوجيهي للتحوّل الرقمي للعدالة التعريف بالمخطط وإبراز إيجابياته وإظهار مزاياه، في سياق التعبئة الشاملة للانخراط في إنجاحه وذلك من خلال:
وضع المخطط التوجيهي للتحوّل الرقمي للعدالة رهن إشارة جميع مكونات منظومة العدالة والمهتمين بشؤونها وعموم المواطنين مع اعتماد كل وسائل التواصل والاتصال للتعريف به؛
توسيع مجال الاستشارة في تدبير مراحل تنزيل هذا المخطط التوجيهي بإشراك كلّ مهنيي منظومة العدالة والمهتمين بشؤونها سواء كانوا من المتدخلين المباشرين أو غير المباشرين، وذلك لضمان انخراط الجميع في تنزيل المشاريع المتعلقة به وتحقيق الأهداف المتوخاة منه.
ثامنا : الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة
6. التواصل:

## Slide 78: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
ثامنا : الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة
إنّ شمولية مشروع التحول الرقمي ودقّته والأهداف الكبرى التي يُتوخى تحقيقها من خلاله، تجعل من التعاون دعامة أساسية من دعاماته، تتطلب:
تجنّد كل المتدخلين المباشرين في تدبير مرفق العدالة بما يحقّق توحيد الرؤى والتصورات، والتوافق حول البرامج والتطبيقات، والتأهّب لتجاوز كلّ العراقيل والصعوبات؛
الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجال الرقمنة قصد الاستفادة مما راكمته من نجاحات وتجنّب مع اعترضها من إخفاقات؛
التعاون مع الدول الشقيقة ذات التجارب المتقاربة على مستوى العدالة أو ذات القواسم المشتركة، والعمل على التطوير المشترك لمجالات التحول الرقمي وتقنيات تحديث منظومة العدالة؛
عقد شراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية التي يمكن أن تُسهم في تقوية أو تطوير مسار التحوّل الرقمي للعدالة بالمغرب.
7. التعاون:

## Slide 79: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
ثامنا : الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة
تخول هذه الدعامة ضمان المواكبة المستمرة لكل البرامج والمشاريع المندرجة بالمخطط الرقمي للعدالة، بالشكل الذي يتسنى معه تحقيق الأهداف المتوخاة منها في كل مرحلة من مراحل إنجازها، وتجاوز العوائق و الصعوبات التي قد تعترض التقدم في تنزيلها وإيجاد الحلول لما يمكن أن يفرزه الواقع العملي من إشكالات، وذلك إلى حين الوقوف على الخلاصات النهائية الإيجابية المستخلصة من التنزيل الأمثل لتلك البرامج والمشاريع.
8. التقييم:

## Slide 80: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
تاسعا: آليات الحكامة

## Slide 81: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
وزير العدل
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئيس النيابة العامة
مديرو المشاريع ومساعدوهم
وزير العدل
الكاتب العام
منسقو البرامج
لجنة
التنسيق والتقييم
لجنة القيادة
وحدة تدبير المشروع
تاسعا : آليات الحكامة

## Slide 82: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
لجنة التنسيق والتقييم
مراقبة تنفيذ مشاريع نظم المعلومات الاستراتيجية
ضمان مواءمة الاستراتيجية المهنية واستراتيجية نظم المعلومات.
وزير العدل
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئيس النيابة العامة
عند الطلب
عند إعداد التخطيط الاستراتيجي لمشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة
الموافقة على حقيبة مشاريع نظم المعلومات وخطط العمل المبرمجة؛
التركيبة:
المهام والمسؤوليات:
تواتر الاجتماعات:

## Slide 83: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
لجنة الإشراف والتقييم
التحقق و المصادقة على الأهداف ، والإجراءات التي يتعين تنفيذها ، والمواعيد النهائية للانجاز، فضلا عن المخرجات المتعلقة بكل مرحل؛
المراقبة الشاملة لجودة المشروع ، والتحقق من النتائج، والمصادقة النهائية على المشروع ؛
إجراء عمليات التحكيم اللازمة أثناء المشروع ؛
• تحليل معيقات المشروع والبت في التدابير المناسبة للتغلب عليها؛
اتخاذ القرارات النهائية و اصدار أوامر التوقف.
في نهاية كل مرحلة وقبل بداية المرحلة الموالية؛
في نهاية المشاريع.
في بداية المشاريع؛
المصادقة على التوجهات المتخذة ؛
وزير العدل
الكاتب العام
المفتش العام
المديرون المركزيون
التركيبة:
المهام والمسؤوليات:
تواتر الاجتماعات:

## Slide 84: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
وحدة إدارة المشروع
مراقبة تنفيذ الإنجازات والخدمات الخارجي؛
مدير المشروع
عند الطلب
اتخاذ القرارات النهائية و اصدار أوامر التوقف.
بمبادرة من لجنة القيادة أو مدير المشروع
التأكد من أن مدير المشروع يفهم توجيهات لجنة القيادة ؛
فحص المخرجات المؤقتة وتقديم الملاحظات إلى مدير المشروع ؛
إبداء الرأي في المخرجات للجنة القيادة للموافقة عليها؛
السؤولون المهنيون والعملاء وممثلو مقدمي الخدمات الخارجية للمشروع
التركيبة:
المهام والمسؤوليات:
تواتر الاجتماعات:

## Slide 85: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
عاشرا: حقيبة المشاريع

## Slide 86: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
عاشرا: حقيبة المشاريع
اعداد مديرو المشاريع تحت اشراف منسقي البرامج لحقيبة تحتوي البطاقات التفصيلية للمشاريع من حيث
التدابير، المراحل، المؤشرات

## Slide 87: المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة
شكرا على انتباهكم